ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Березовского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области

18.02.2015 года                                                                                      №16

Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство в Березовском сельском поселении на 2015-2017 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Благоустройство в Березовском сельском поселении на 2015-2017 годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство в Березовском сельском поселении на 2015-2017 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и обнародования на информационном стенде.

Глава Березовского

сельского поселения		     					           Н.А.Печерская

- Приложение

к Постановлению Администрации

Березовского сельского поселения

от 18.02.2011 г. № 16

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО В БЕРЕЗОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

НА 2015-2017 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО В БЕРЕЗОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2015-2017 ГОДЫ»

| Наименование Программы |  | - Муниципальная целевая программа «Благоустройство в Березовском сельском поселении на 2015-2017 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». -Устав Березовского сельского поселение». -Постановление Администрации Березовского сельского поселения от 01.12.2011 № 26 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ». |
| Муниципальный заказчик Программы |  | -Администрация Березовского сельского поселения. |
| Разработчик Программы |  | -Администрация Березовского сельского поселения. |
| Основная цель Программы |  | -Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения. |
| Основные задачи Программы |  | -Организация освещения улиц. -Организация благоустройства и озеленения территории поселения. -Организация и содержание мест захоронения. -Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения. |
| Сроки реализации Программы |  | - 2015-2017 годы. |
| Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий Программы |  | - Паспорт муниципальной целевой программы «Благоустройство в Березовском сельском поселении на 2015-2017 годы». - I.Правовое обоснование решения проблем муниципальной долгосрочной целевой программой. - II.Характеристика проблем, на решение которых направлена программа. - 2.1. Организация освещения улиц. - 2.2. Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения. - 2.3. Организация и содержание мест захоронения. - 2.4. Оказание прочих мероприятий по благоустройству поселения. III.Цель и задачи программы. IV.Срок выполнения программы. V.Система программных мероприятий. VI.Финансовое обеспечение программных мероприятий. VII.Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность программы. VIII.Организация управления программой. Приложение. Система мероприятий муниципальной целевой программы «Благоустройство в Березовском сельском поселении на 2015-2017 годы». Мероприятия Программы: -Организация и содержание сетей уличного освещения. -Организация и содержание объектов озеленения. -Организация и содержание мест захоронения. -Организация и содержание прочих объектов благоустройства. |
| Исполнители Программы |  | - Администрация Березовского сельского поселения, ТОСы |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | - Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета поселения в 2015-2017 годах составляет 565 237рублей. Объем финансирования по годам: 2015 год – 183 571. рублей; 2016 год -208 228. рублей; 2017 год – 173 228 рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2017 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2016, 2017 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | -увеличение протяженности уличного освещения внутрипоселковых дорог; -увеличение уровня озеленения территории поселения; -увеличение доли проинвентаризованных зеленых насаждений; -создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; -очистка территории кладбища от несанкционированных свалок; -организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения от клещей; -проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов. |
| Система организации контроля за исполнением Программы |  | -Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Березовского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными законодательством. |

- I. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ

Муниципальная целевая программа «Благоустройство в Березовском сельском поселении на 2015-2017 годы» (далее - Программа), разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Уставом Березовского сельского поселения

Постановлением Администрации Березовского сельского поселения от 01.12.2011 № 26 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ».

- II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ,

НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

- 2.1. Организация освещения улиц

Необходимость совершенствования освещения поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения.

Общая протяженность линий наружного освещения в поселении составляет    км.

В области организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы:

Изношенность электрооборудования и линий наружного освещения.

Анализ технического состояния сетей наружного освещения свидетельствует о большом проценте износа электросетевого оборудования, необходима инвентаризация сетей наружного освещения на территории поселения.

Недостаток уличного освещения в поселении.

Основными причинами данной проблемы являются: отсутствие модернизации линий и оборудования наружного освещения. Таким образом, наиболее остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на отдаленных территориях. Замена ламп ДРЛ на лампы ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые лампы) приведет к снижению затрат на эксплуатацию светильников и в 5 раз увеличит нормативное число часов горения используемых ламп (для ламп ДРЛ-400 - 3150 часов, для ламп ДНаТ-250 - 16000 часов), также применение светильников с лампами ДНаТ снижает затраты на электроэнергию на 22% в сравнении с расчетными нормативами потребления, приобретение реле-времени для регулирования освещения улиц.

- 2.2. Организация благоустройства и озеленения

территории сельского поселения

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений составляет около 60 деревьев).

В области озеленения территории поселения можно выделить следующие основные проблемы:

Отсутствие инвентаризации зеленых насаждений на территории поселения.

Основной причиной данной проблемы является отсутствие единого реестра зеленых насаждений поселения, позволяющего осуществлять контроль и мониторинг за количественными и качественными характеристиками зеленых насаждений. Проведение инвентаризации зеленых насаждений с последующим присвоением инвентарных номеров и определением точных границ земельных участков с зелеными насаждениями позволит повысить эффективность управления и планирования работ по озеленению территорий в поселении.

Недостаточный уровень озеленения территории поселения.

Основные причины:

старовозрастность существующих зеленых насаждений;

сокращение площади, используемой для создания новых зеленых насаждений.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях поселения, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства поселения, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

- 2.3. Организация и содержание мест захоронения

По состоянию на 01.12.2011 всего в поселении имеется 3 кладбища, в том числе все действующие, общей площадью 49,5 тыс. кв. м. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

Ограниченный резерв земель под захоронение умерших.

При существующем темпе захоронений земельных участков на действующих кладбищах хватит не более чем на 1 год. Интенсивному исчерпанию резервов по захоронению способствует осуществление погребения исключительно путем придания тела (останков) земле.

Недостаточный уровень содержания мест захоронения.

Отсутствие контейнерных площадок и контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам. Кроме того, на местах захоронения длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.

Низкая инженерно-техническая оснащенность мест захоронения.

- 2.4. Оказание прочих мероприятий по благоустройству поселения

Наличие несанкционированных свалок на территории поселения.

Основная причина - захламление территорий поселения путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями поселения. До 2006 года уделялось недостаточное внимание решению данной проблемы, работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения не проводились из-за отсутствия финансирования данных мероприятий.

- III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель: «Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения».

Задачи:

- -Организация и содержание сетей уличного освещения.

- -Организация и содержание объектов озеленения.

- -Организация и содержание мест захоронения.

- -Организация и содержание прочих объектов благоустройства.

- IV. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2015 - 2017 годы.

- V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в приложении к настоящей Программе.

- VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Всего на реализацию мероприятий Программы на 2015 - 2017 годы потребуется 565237 руб.

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию Программы приведено в приложении к настоящей Программе.

- VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

Задача 1: «Организация и содержание сетей уличного освещения»:

увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования;

повышение освещенности дорог общего пользования;

оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов.

Освещение улиц, дорог и проездов, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц поселения.

Задача 2: «Организация и содержание объектов озеленения»:

увеличение уровня озеленения территории поселения;

увеличение доли проинвентаризованных зеленых насаждений;

стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка;

стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание;

увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.

Задача 3: «Организация и содержания мест захоронения»:

очистка территории кладбища от несанкционированных свалок.

В вопросе содержания мест захоронений при выполнении работ по текущему содержанию мест захоронений возможность возникновения свалок будет исключена.

Задача 4: «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»:

организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения от клещей;

проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства поселения, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

- VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами  Березовское сельское поселение», определяющими механизм реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

Администрация Березовского сельского поселения:

осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;

готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;

несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.

- Приложение

к муниципальной целевой программе

«Благоустройство в Березовском сельском поселении

на 2015 – 2017 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО В БЕРЕЗОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2015 – 2017 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финанси рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Цель: «Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация и содержание сетей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Березовского сельского поселения | 2015-2017 годы | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 26,0 |
| 1.2 | Электроэнергия для нужд уличного освещения | Администрация Березовского сельского поселения | 2015-2017 годы | бюджет поселения | 153,6 | 178, 2 | 158,2 | 490,0 |
|  | Итого по задаче 1 | х | х | х | 163,6 | 188,2 | 164,2 | 516,0 |
| Задача 2. Организация и содержание объектов озеленения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание зеленых насаждений | Администрация Березовского сельского поселения | 2015-2017 годы | бюджет поселения | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 |
|  | Итого по задаче 2 | х | х | х | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 |

| Задача 3. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Содержание кладбищ | Администрация Березовского сельского поселения | 2015-2017 годы | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  | Итого по задаче 3 | х | х | х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| Задача 4. Организация и содержание прочих объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Администрация Березовского сельского поселения | 2015-2017 годы | бюджет поселения | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 43,0 |
|  | Итого по задаче 4 | х | х | х | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 43,0 |
|  | Всего по программе | х | х | х | 183,6 | 210,2 | 188,2 | 582,0 |