- РАСПОРЯЖЕНИЕ

- АДМИНИСТРАЦИИ

Берёзовского сельского поселения

Еланского муниципального района Волгоградской области

от 20.06.2016г                                                       № 23

- О внесении изменений в приложение №2 распоряжения №20 от19.05.2016 «О подготовке объектов социального комплекса Березовского сельского

поселения Еланского муниципального района к работе в осенне-зимний

период 2016-2017 года»

- На основании протеста прокуратуры №7-48-2016 от20.06.2016 на распоряжение №20 от19.05.2016г«О подготовке объектов социального комплекса Березовского сельского поселения Еланского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года», руководствуясь Уставом Березовского сельского поселения

- 1.Внести изменения в приложение №2 распоряжения №20 от19.05.2016г«О подготовке объектов социального комплекса Березовского сельского поселения Еланского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года» и читать в следующей редакции:

«Приложение №2 к распоряжению Главы Березовского сельского поселения №20 от 19.05.2016

План мероприятий по подготовке к  работе в осенне-зимний сезон 2016-2017г.

| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт и проверка кранов | Козлов А.А. | Май |
| 2 | Техническое аварийное обслуживание | ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»( по согласованию) | Май-сентябрь |
| 3 | Опрессовка теплотрассы после окончания отопительного сезона и перед началом | ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»( по согласованию) | Май-сентябрь |
| 4 | Гос. проверка сигнализаторов | ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»( по согласованию) | Май-сентябрь |
| 5 | Переаттестация оператора котельной ДК с.Березовки | Печерская Н.А. | Май-июль |
| 6 | Заложить средства на чистку дорог в зимнее время в бюджет Березовского сельского поселения | Печерская Н.А. | декабрь |

2.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

3.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

- Глава Берёзовского

- сельского поселения                                                           Н.А.Печерская.

С распоряжением ознакомлены